Актуальная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» на май 2020 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование электроустановки** | **Наименование объекта** | **Причина** | **Дата и время начала и конца ремонта** |
| РП 10/0,4 кВ  «№5» | 1 с. ш.-10 кВ, Т-1 | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 06.05.2020  До 17-00 06.05.2020 |
| РП 10/0,4 кВ  «№5» | 2 с. ш.-10 кВ, Т-2 | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 07.05.2020  До 17-00 07.05.2020 |
| ТП 10/0,4 кВ  «№3» | 1 с. ш.-10 кВ, Т-1 | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 14.05.2020  До 17-00 14.05.2020 |
| ТП 10/0,4 кВ  «№3» | 2 с. ш.-10 кВ, Т-2 | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 15.05.2020  До 16-00 15.05.2020 |
| ПС-110/10кВ «ОЭЗ» | «Т-1» | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 18.05.2020  До 17-00 20.05.2020 |
| ПС-110/10кВ «ОЭЗ» | ТТ-110кВ «Т-1» | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 18.05.2020  До 17-00 20.05.2020 |
| ПС-110/10кВ «ОЭЗ» | ВГ-110кВ «Т-1» | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 18.05.2020  До 17-00 20.05.2020 |
| ПС-110/10кВ «ОЭЗ» | ТТ-110кВ «СВГ» | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 18.05.2020  До 17-00 20.05.2020 |
| ПС-110/10кВ «ОЭЗ» | ВГ-110кВ «СВГ» | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 18.05.2020  До 17-00 20.05.2020 |
| ПС-110/10кВ «ОЭЗ» | «Т-2» | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 21.05.2020  До 16-00 22.05.2020 |
| ПС-110/10кВ «ОЭЗ» | ТТ-110кВ «Т-2» | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 21.05.2020  До 16-00 22.05.2020 |
| ПС-110/10кВ «ОЭЗ» | ВГ-110кВ «Т-2» | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 21.05.2020  До 16-00 22.05.2020 |
| ПС-220/110/10кВ «Казинка» | АТ-220кВ «№1»» | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 18.05.2020  До 17-00 26.05.2020 |
| ПС-220/110/10кВ «Казинка» | В-220кВ «Металлургическая-1 цепь» | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 11.05.2020  До 16-00 15.05.2020 |