ПРОЕКТ ДОГОВОРА

| Липецкая обл., Грязинский район | «___» ________ 2024 г. |
| --- | --- |

Акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк» (АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________, действующего на основании __________, с одной стороны и __________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с ___________________ №______ от ________ заключили  настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется своими силами и средствами, с использованием своих материалов и оборудования выполнить работы по капитальному ремонту систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, автоматического пожаротушения зданий АДЦ-1 и АДЦ-2 (далее – работы) в соответствии с Проектной документацией на условиях, предусмотренных Договором.

Перечень работ указан в Приложении №1 к Договору.

1.2. Заказчик обязуется своевременно принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в установленном Договором порядке.

1.3. Место выполнение работ:

1.3.1. АДЦ-1 – здание административно-делового центра, расположенное по адресу: Липецкая область, Грязинский район, город Грязи, территория ОЭЗ ППТ Липецк, стр. 4а.

1.3.2. АДЦ-2 – здание административно-делового центра, расположенное по адресу: Липецкая область, Грязинский район, город Грязи, территория ОЭЗ ППТ Липецк, стр. 4.

- Качество материалов и оборудования

2.1. Качество используемых Подрядчиком при выполнении работ материалов и оборудования должно соответствовать действующим на территории РФ требованиям стандартов, технических условий, технических регламентов, инструкций, нормативно-технической и иной документации, ГОСТам, принятым для данного вида материалов и оборудования.

При условии обязательной сертификации все используемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и действующие на территории РФ. Материалы и оборудование, не подлежащие сертификации, должны иметь декларации о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

2.2. Используемые Подрядчиком материалы и оборудование должны быть новыми, не бывшими в употреблении.

- Права и обязанности Сторон

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Выполнить работы (включающие поставку, хранение, монтаж, настройку и пусконаладку элементов систем, указанных в Проектной документации (далее – элементы систем), и материалов, испытание работоспособности систем) качественно, квалифицированными специалистами, в порядке и сроки, предусмотренные Договором, в соответствии с Проектной документацией и сдать Заказчику по акту приема-передачи систем в эксплуатацию (форма акта указана в Приложении №2 к Договору), акту о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 полностью работоспособные системы.

3.1.2. Организовать доставку персонала на указанные в п. 1.3 Договора объекты (далее – объекты) и обратно своими силами и за свой счёт. Заказчиком не предоставляются склады и бытовки, не предусмотрено проживание персонала на территории Заказчика.

3.1.3. Определить представителя для обеспечения взаимодействия с Заказчиком.

3.1.4. Произвести за свой счет оплату работы специалистов, а также услуг организаций и/или лиц, привлекаемых Подрядчиком с целью выполнения своих обязательств по Договору.

3.1.5. За свой счет поддерживать чистоту и порядок на объектах, осуществлять ежедневную уборку и вывоз демонтируемого оборудования, материалов, строительного и бытового мусора, предусмотреть спецсредства для защиты существующих элементов сооружения, а также исключить загрязнение прилегающей территории.

В течение 5 (пяти) календарных дней с момента окончания работ очистить место выполнения работ от производственного мусора, вывезти его и утилизировать.

3.1.6. Обеспечить безопасные условия труда для своего персонала, соблюдение персоналом Подрядчика, либо привлеченными им лицами, правил внутреннего распорядка Заказчика, правил промышленной безопасности, правил технической эксплуатации, правил техники безопасности и охраны труда, требований по охране окружающей среды, правил Ростехнадзора и противопожарной безопасности, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений нормальной эксплуатации действующего оборудования при выполнении работ. Назначить ответственное лицо за пожарную безопасность.

3.1.7. Обеспечить возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ.

3.1.8. Работы по Договору выполнять современными способами и средствами, которые не должны наносить ущерб и повреждения конструкциям. При нарушении (повреждении) существующих конструкций, газонов и насаждений Подрядчик обязан восстановить их за свой счет.

3.1.9. Производить работы в рабочие дни в соответствии с режимом работы: с 8.30 до 17.00.

3.1.10. Обеспечить за свой счет выполнение работ необходимой технологической оснасткой, средствами малой механизации, инструментом, грузоподъемными механизмами и т.д., которые должны соответствовать требованиям действующей нормативно-технической документации.

3.1.11. Обеспечить объекты необходимыми материалами, комплектующими изделиями и элементами систем, разгрузку, складирование и охрану, в том числе образовавшихся в процессе ремонта (вид, тип, марка используемых материалов и элементов систем подлежат обязательному согласованию с Заказчиком до момента приобретения Подрядчиком). Оригиналы паспортов и заверенные копии сертификатов соответствия на материалы и элементы систем, должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ.

3.1.12. Извещать Заказчика за два дня до начала приемки работ о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

3.1.13. Письменно согласовывать с Заказчиком организации и/или лица, привлекаемые Подрядчиком с целью выполнения своих обязательств по Договору, которые должны обладать необходимым опытом, оборудованием, персоналом и необходимыми документами на право выполнения данного вида работ (с приложением копий необходимых действующих лицензий, разрешений, выписок и т.п.). Заказчик вправе для принятия решения запросить у Подрядчика дополнительные документы и сведения о привлекаемых Заказчиком организаций и/или лицах.

Согласование привлечения организаций и/или лиц, привлекаемых Подрядчиком с целью выполнения своих обязательств по Договору, не приостанавливает и не продлевает сроки исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.

3.1.14. Соблюдать требования «Регламента допуска и организации работ подрядных организаций на объекты АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» для выполнения строительных, ремонтных, монтажных и эксплуатационных работ», размещенного на сайте Заказчика по адресу: https://sezlipetsk.ru/about/management-company/documents/. Указанный регламент является неотъемлемой частью Договора.

3.1.15. Иметь действующую лицензию, полученную в соответствии с Положением о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утв. Постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 №1128.

3.1.16. До начала выполнения работ предоставить Заказчику список лиц, назначенных приказом на выполнение работ по настоящему Договору, и следующие документы:

3.1.16.1. выписку из реестра лицензий МЧС России в области пожарной безопасности на право выполнения следующих видов работ:

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

3.1.16.2. заверенные копии документов, подтверждающих наличие у Подрядчика работника, ответственного за осуществление лицензируемого вида деятельности, заключившего с Подрядчиком трудовой договор, имеющего высшее или среднее профессиональное образование по специальности «Пожарная безопасность», либо высшее образование по направлению подготовки «Техносферная безопасность» (профиль – «Пожарная безопасность»), либо иное высшее образование при условии получения дополнительного профессионального образования по типовой дополнительной профессиональной программе - программе профессиональной переподготовки, утвержденной лицензирующим органом;

3.1.16.3. заверенные копии документов, подтверждающих наличие у Подрядчика работников, непосредственно выполняющих работы, составляющие лицензируемый вид деятельности (при выполнении 4 видов работ не менее 3 человек), заключивших с Подрядчиком трудовые договоры и имеющие действующие удостоверения о прохождении программам повышения квалификации в соответствии с выполняемыми видами работ;

3.1.16.4. заверенные копии документов, подтверждающих право заявленных работников, выполнять работы в действующих электроустановках до 1000 В и на высоте с применением средств подмащивания в соответствии с действующим законодательством;

3.1.16.5. заверенные копии документов, подтверждающих наличие на период проведения работ у Подрядчика оборудования, инструментов, технических средств, в том числе средств измерения, согласно перечню, предусмотренному Приказом МЧС России от 31.07.2020 №571 «Об утверждении минимального перечня оборудования, инструментов, технических средств, в том числе средств измерения, для выполнения работ и оказания услуг в области пожарной безопасности при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», прошедших поверку в соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении единства измерений», и технической документации на них, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, предусматривающем право владения и пользования, и необходимых для осуществления лицензируемой деятельности;

3.1.16.6. заверенные копии документов, подтверждающих наличие у Подрядчика работников, проводящих настройку элементов систем и пуско-наладочные работы, прошедших аттестацию инженерным системам охраны (ИСО) «Орион» по программам:

- программирование, монтаж и пуско-наладка оборудования и приборов охранно-пожарной сигнализации и автоматических установок пожаротушения на базе ИСО «Орион»;

- инсталляция и конфигурирование ИСО «Орион» на базе АРМ «Орион-Про».

3.1.17. Допускать для выполнения работ на объекты только лиц, назначенных приказом, указанным в подп. 3.1.16 Договора. При необходимости допуска (замены) лиц, не указанных в приказе, Подрядчик заблаговременно предоставляет Заказчику изменения в приказ либо новый приказ с указанием новых лиц.

3.1.18. Выполнять указания Заказчика, в том числе о приостановлении работ, внесении изменений в работы, возобновлении работ; по устранению недостатков в работах.

3.1.19. Перед началом выполнения работ разработать и согласовать с Заказчиком План производства работ (ППР) с указанием конкретного места выполнения работ (с детализацией до кабинета) и сроков их проведения. Для недопущения срывов производственных процессов на объектах Заказчика, допуск сотрудников Подрядчика происходит только на те участки, которые указаны в ППР в определенный момент времени.

3.1.20. Производить работы в офисных и технологических помещениях объектов только в присутствии представителя Заказчика.

3.1.21. Выполнять работы в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативно-технических документов, в частности в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; ГОСТ Р 59636-2021 «Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

3.1.22. При невозможности точного определения мест и способов размещения элементов систем, прокладок и проходок кабельных трасс согласовывать с Заказчиком и оформить актом техническое решение по их определению.

3.1.23. В случае нанесения вреда имуществу Заказчика в ходе выполнения работ производить ремонтно-восстановительные работы поврежденного имущества за счет собственных средств.

3.1.24. При расторжении Договора до окончания срока выполнения работ вернуть Заказчику неотработанную часть аванса в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения Договора.

3.1.25. Обеспечить сохранность переданной ему Проектной документации и возвратить Заказчику по акту Проектную документацию в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания работ по Договору.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить работникам Подрядчика доступ к объектам для выполнения работ в соответствии с условиями Договора.

3.2.2. Передать Подрядчику по акту Проектную документацию в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора.

3.2.3. Определить представителя для обеспечения взаимодействия с Подрядчиком.

3.2.4. Осуществить приемку выполненных работ в порядке, предусмотренном Договором.

3.2.5. Оплатить выполненные работы в соответствии с условиями Договора.

3.3. Подрядчик имеет право:

3.3.1. Требовать от Заказчика исполнения обязательств по настоящему Договору.

3.3.2. Досрочно выполнить работы и передать их результат Заказчику в порядке, установленном настоящим Договором.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Требовать от Подрядчика исполнения обязательств по настоящему Договору.

3.4.2. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполнения работ.

3.4.3. Сообщать свои предложения относительно выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в производственную деятельность Подрядчика.

3.4.4. Требовать от Подрядчика подтверждения наличия лицензии и других документов, подтверждающих право последнего на выполнение работ, составляющих предмет настоящего Договора.

3.4.5. Отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Подрядчику фактически выполненных работ.

3.4.6. Давать Подрядчику обязательные для исполнения указания, в том числе о приостановлении работ, внесении изменений в работы, возобновлении работ; по устранению недостатков в работах.

3.4.7. Не допускать для выполнения работ на объекты лиц, не указанных в приказе, предоставленном в соответствии с подп. 3.1.16 Договора.

- Цена Договора и порядок расчетов

4.1. Цена Договора включает стоимость работ, материалов, элементов систем, изделий, запасных частей, использования техники и оборудования, вывоза и утилизации мусора, гарантийного обслуживания, доставки, погрузочных и разгрузочных работ, страховки оборудования, командировочные расходы, а также налоги, сборы, таможенные и другие обязательные платежи, вознаграждение Подрядчика и прочие расходы Подрядчика, связанные с выполнением условий Договора, и в соответствии со Сметой (Приложение №3 к Договору), составляет ________(______) руб. __ коп., в том числе НДС 20% - _______ руб. ___ коп. Цена Договора является твёрдой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

4.2. Оплата по Договору производится в рублях Российской Федерации путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

4.2.1. Заказчик оплачивает аванс в размере ____________ (______________) руб. ____ коп., в т.ч. НДС 20% _______ руб., что составляет 30% от цены Договора, указанной в п. 4.1 Договора, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Договора Сторонами на основании счета Подрядчика.

4.2.1.1. Аванс предоставляется Подрядчику для выполнения работ по Договору. Подрядчик обязан использовать полученные средства только для целей, предусмотренных авансированием.

4.2.1.2. Заказчик вправе в любое время потребовать от Подрядчика предоставления документов, подтверждающих целевое использование авансовых средств, а именно: отчет об использовании авансовых платежей; надлежащим образом заверенные копии договоров, заключенных между Подрядчиком и иными организациями на выполнение соответствующих работ, поставку; счета выставленные Подрядчику на оплату материалов, элементов систем, изделий, запасных частей; платежные поручения; товарно-транспортные накладные; документы, подтверждающие оплату; и/или иные документы, подтверждающие целевое использование авансового платежа.

4.2.1.3. В случае выявления нецелевого использования аванса, а равно предоставления недостоверной информации о таком использовании или ненадлежащего исполнения обязанности Подрядчиком по предоставлению запрашиваемых документов о его использовании, Подрядчик, по требованию Заказчика, обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней вернуть Заказчику остатки непогашенного аванса.

4.2.1.4. В случае расторжения Договора Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после его расторжения вернуть Заказчику остатки непогашенного аванса.

4.2.2. Окончательный расчет Заказчик производит в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта приема-передачи систем в эксплуатацию, акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 на основании предоставленного Подрядчиком оригинала счета и счета-фактуры.

4.3. Счета за выполненные работы выставляются Подрядчиком по Форме счета (Приложение №4 к Договору) с указанием 100 (ста) % стоимости выполненных работ за вычетом 30 (тридцати) %, удерживаемых в счет погашения ранее оплаченного аванса и 5 (пяти) %, удерживаемых в качестве обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств гарантийного срока.

Сумма аванса подлежат зачету по документам о приемке выполненных работ в размере 30 (тридцати) % от стоимости подлежащих оплате работ.

4.4. Сумма, удерживаемая Заказчиком в качестве обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств гарантийного срока, перечисляется Подрядчику по истечении 18 (восемнадцати) месяцев с даты подписания Сторонами акта приема-передачи систем в эксплуатацию, при отсутствии дефектов в работах, на основании письменного обращения Подрядчика и предоставления счета на оплату.

4.4.1. Право требования возврата суммы, удерживаемой Заказчиком в качестве обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств гарантийного срока, не может быть передано другому лицу без письменного согласия Заказчика.

4.5. По письменному согласованию с Заказчиком, Подрядчик, после подписания Сторонами акта приема-передачи систем в эксплуатацию, в качестве обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств гарантийного срока, вправе предоставить Заказчику безотзывную безусловную независимую гарантию, выданную банком, предложенным Подрядчиком и согласованным Заказчиком, обеспечивающую, в том числе, уплату неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных настоящим Договором, начисленных за период: с момента возникновения у Заказчика права на их начисление и до дня списания денежных средств с корреспондентского счета банка. Срок действия независимой гарантии должен заканчиваться не ранее истечения 60 (шестидесяти) календарных дней от даты окончания гарантийного срока.

Предусмотренное независимой гарантией обязательство банка перед Заказчиком ограничивается уплатой суммы, на которую выдана гарантия. Указанная сумма не должна уменьшаться на сумму исполненных по настоящему Договору обязательств. При этом для уплаты суммы гарантии достаточно первого письменного требования Заказчика о её уплате.

Денежные средства, удержанные Заказчиком в качестве обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств гарантийного срока, перечисляются Подрядчику в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты предоставления Подрядчиком оригинала независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств гарантийного срока, на основании письменного обращения Подрядчика и предоставления оригинала счета на оплату.

В случае продления гарантийного срока, в соответствии с п. 7.3 Договора, Подрядчик обязан в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней с даты возобновления гарантийного срока, в соответствии с п. 7.3 Договора, оформить и предоставить оригиналы документов, подтверждающих продление срока действия независимой гарантии соразмерно увеличению гарантийного срока плюс 60 (шестьдесят) календарных дней, либо предоставить оригинал новой независимой гарантии с измененным сроком действия до даты окончания гарантийного срока плюс 60 (шестьдесят) календарных дней.

В случае если в период действия независимой гарантии ЦБ РФ отозвал у банка лицензию на осуществление банковских операций Подрядчик обязан в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней с даты отзыва лицензии, предоставить оригинал новой независимой гарантии, выданной другим банком, предложенным Подрядчиком и согласованным Заказчиком.

4.6. Обязательства Заказчика по оплате считаются выполненными в момент поступления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.

4.7. Заказчик вправе при оплате выполненных работ вычесть из сумм, подлежащих уплате Подрядчику, суммы неустоек (штрафов, пеней) за нарушение Подрядчиком условий Договора.

- Сроки выполнения работ, порядок приемки выполненных работ

5.1. Срок выполнения работ составляет 8 (восемь) месяцев с даты заключения Договора. Подрядчик, по согласованию с Заказчиком, вправе выполнить работы досрочно.

5.2. По факту окончания работ по Договору, Подрядчик передает Заказчику на подпись в 2 (двух) экземплярах: акт приема-передачи систем в эксплуатацию, акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3. К указанным документам должен быть приложен комплект исполнительной документации в соответствии с Приложением Б СП 48.13330.2019.

5.3. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 5.2 Договора, обязан осмотреть результаты выполненных работ и направить Подрядчику по 1 (одному) подписанному экземпляру указанных документов или мотивированный отказ от приемки работ.

5.4. При наличии у Заказчика претензий к выполненной работе и/или к качеству материалов, использованных Подрядчиком при выполнении работ, Сторонами оформляется соответствующий акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения, устранения. Претензии, предъявляемые Заказчиком, удовлетворяются Подрядчиком без дополнительной оплаты.

5.5. Работы считаются выполненными после подписания Сторонами акта приема-передачи систем в эксплуатацию, акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3. Право собственности на использованные Подрядчиком материалы и элементы систем, а также риск случайной гибели переходят от Подрядчика к Заказчику в момент подписания Сторонами указанных документов.

6. Обеспечение

ВАРИАНТ 1

6.1. Подрядчик обязан до заключения Договора предоставить обеспечение исполнения своих обязательств по Договору в размере __________ (_________) руб., что составляет 30 (тридцать)% от цены Договора, указанной в п. 4.1 Договора.

Обеспечение исполнения Договора представляется в виде независимой гарантии, которая соответствует требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, иным законодательством Российской Федерации.

Независимая гарантия должна соответствовать требованиям, установленным частью 31 ст. 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ, требованиям установленным Положением, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 09.08.2022 №1397.

6.2 Независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6.2.1. информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

6.2.2. независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;

6.2.3. независимая гарантия должна содержать:

а) условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

б) перечень документов, подлежащих представлению Заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 части 32 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ.

6.3. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения Договора, должна быть составлена по утвержденной типовой форме и соответствовать дополнительным требованиям, предусмотренным пп. 3, 4, 6, 7 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 09.08.2022 №1397.

6.4. Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено Заказчиком до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить Заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии.

6.5. В независимой гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по Договору, которая должна быть не менее суммы, установленной в Договоре.

6.6. Независимая гарантия должна содержать указание на Договор, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны Договора, название предмета Договора и, по возможности, ссылку на итоговый протокол конкурса в электронной форме как основание заключения Договора.

6.7. Срок действия независимой гарантии не может составлять менее одного месяца с даты окончания срока исполнения основного обязательства, предусмотренного Договором и извещением о проведении конкурса в электронной форме (документацией о проведении конкурса).

6.8. Независимая гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей независимой гарантии.

6.9. Независимая гарантия не должна содержать условие о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

6.10. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по  Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных  дней, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в  Договоре и конкурсной документации.

ВАРИАНТ 2

6.1. Подрядчик обязан до заключения Договора предоставить обеспечение исполнения своих обязательств по Договору в размере___ (___) руб., НДС не облагается, что составляет 30 (тридцать)% от цены Договора, указанной в п. 4.1 Договора.

6.2. В качестве обеспечения исполнения своих обязательств по Договору Подрядчик до заключения Договора перечисляет на расчетный счет Заказчика денежные средства в указанном размере. Обеспечение действует до даты окончания срока исполнения основного обязательства, предусмотренного Договором и извещением о проведении конкурса в электронной форме (документацией о проведении конкурса), плюс один месяц. Если Подрядчик нарушает исполнение своих обязательств, в том числе, уплате неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Договором, Заказчик вправе произвести в свою пользу удержание из суммы предоставленного обеспечения.

6.3. При соблюдении Подрядчиком условий Договора, устранении выявленных недостатков работ, сумма обеспечения исполнения обязательств возвращается Подрядчику путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента окончания срока действия обеспечения и получения Заказчиком письменного обращения Подрядчика со счетом на оплату. Заказчик не несет ответственности за просрочку исполнения данного обязательства в случае отсутствия письменного обращения Подрядчика.

- Гарантии

7.1. Гарантии качества, перечисленные в настоящем разделе, распространяются на все работы, в том числе материалы, оборудование, элементы систем, выполненные Подрядчиком по Договору.

7.2. Подрядчик гарантирует:

7.2.1. выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные Договором;

7.2.2. качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям действующих норм и условиям Договора;

7.2.3. своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока;

7.2.4. соответствие поставленных в рамках выполнения работ материалов и элементов систем сертификатам качества изготовителя и требованиям Договора.

7.2.5. освобождение Заказчика от всех претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком, его субподрядчиками и/или субпоставщиками своих обязательств, установленных требований, в том числе при перевозке грузов (погрузочно-разгрузочных работах), а в случае возникновения таковых принимает на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у Заказчика в результате выполнения работ Подрядчиком.

7.3. Гарантийный срок (далее – гарантийный период) составляет 18 (восемнадцать) месяцев от даты подписания Сторонами акта приема-передачи систем в эксплуатацию.

Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные работы, при условии нормальной эксплуатации систем, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Заказчик составляет рекламационный акт, где фиксируются дата обнаружения дефекта и предполагаемая дата его устранения. При отказе Подрядчика от подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, Заказчик составляет односторонний акт на основе заключения комиссии, состоящей из представителей Заказчика.

Устранение Подрядчиком дефектов не освобождает Подрядчика от гарантийных обязательств.

Срок гарантийного периода на работы в случае обнаружения дефектов, если такие дефекты препятствуют надлежащей эксплуатации, продлевается на срок, исчисляемый от даты обнаружения дефектов до даты его фактического устранения.

Подрядчик обязан устранить любой такой дефект, либо заменить дефектные материалы и оборудование, входящее в состав систем, а также отдельные виды работ новыми, соответствующими условиям Договора. При такой замене гарантийный период возобновляется с момента окончания работ по замене и сдаче их Заказчику.

7.4. Обязательства Подрядчика в течение гарантийного периода включают устранение и исправление дефектов, вызванных применением некачественных материалов и элементов систем и некачественным выполнением работ, но не включают эксплуатацию и обслуживание.

7.5. Если в течение гарантийного периода будут обнаружены материалы и оборудование, входящее в состав систем, или работы, которые не соответствуют условиям Договора, то все работы по их устранению и замене будут осуществлены Подрядчиком за свой счет.

7.6. В течение гарантийного периода Подрядчик обязан за свой счет с оплатой всех связанных с этим расходов, производить замену или ремонт отдельных материалов и оборудования, входящего в состав систем, выбывших из строя или изменивших первоначальные технические параметры при условии их надлежащей эксплуатации.

7.7. Подрядчик несет ответственность за все скрытые ошибки, которые не были замечены к началу гарантийного периода.

7.8. При письменном отказе Подрядчика от выполнения гарантийного ремонта или в случае, если в течение 10 (десяти) календарных дней от Подрядчика не получен письменный ответ на предложение осуществить гарантийный ремонт, Заказчик вправе привлечь к осуществлению гарантийного ремонта третьих лиц (либо выполнить гарантийный ремонт своими силами) с оплатой расходов за счет Подрядчика, в том числе используя независимую гарантию или удержанные денежные средства.

- Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

8.2. Подрядчик несет ответственность за некачественное выполнение работ по Договору, в том числе выполненных организациями и/или лицами, привлеченными Подрядчиком с целью выполнения своих обязательств по Договору. При обнаружении несоответствия качества выполненных работ требованиям, установленным в Договоре, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

а) соразмерного уменьшения цены Договора;

б) безвозмездного устранения недостатков выполненных работ.

8.3. При выполнении работ с нарушением сроков, установленных Договором, Подрядчик уплачивает Заказчику по его письменному требованию пеню в размере 0,1% от цены Договора, указанной в п. 4.1 Договора, за каждый день просрочки.

8.4. За задержку устранения дефектов в работах и/или за задержку возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов, Подрядчик уплачивает Заказчику по его письменному требованию пеню в размере 0,1% от цены Договора, указанной в п. 4.1 Договора, за каждый день просрочки.

8.5. За нарушение Подрядчиком подп. 4.4.1 Договора, т.е. за передачу права требования возврата суммы, удерживаемой Заказчиком в качестве обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств гарантийного срока, без письменного согласия Заказчика, Подрядчик оплачивает Заказчику штраф в размере 1 (одного) % от цены Договора, при этом Заказчик вправе удержать указанный штраф из суммы, подлежащей перечислению Подрядчику (новому подрядчику).

8.6. За нарушение сроков предоставления новой независимой гарантии или документов, подтверждающих изменение независимой гарантии в соответствии с п. 4.5, п. 6.10 Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику по его письменному требованию пеню в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки.

8.7. В случае выявления Заказчиком факта недействительности, предоставленной Подрядчиком в соответствии с п. 4.5, разделом 6, Договора независимой гарантии (предоставление поддельных документов, получение от банка опровержения выдачи независимой гарантии Подрядчику в письменной форме) Подрядчик уплачивает Заказчику по его письменному требованию штраф в размере 5 (пяти) % от цены Договора.

8.8. При нарушении Заказчиком сроков оплаты, установленных Договором, Заказчик оплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа, но не более 5 (пяти) % от неоплаченной суммы.

8.9. Если допущенные Подрядчиком отступления в качестве выполненных работ от условий Договора в установленный Заказчиком срок не были устранены, либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе по своему выбору:

а) поручить исполнение обязательств по Договору другой организации за счет Подрядчика;

б) отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора и потребовать возмещения Подрядчиком причиненных убытков.

8.10. В случае утраты Подрядчиком, переданной ему Заказчиком Проектной документации или невозврата Проектной документации в срок, определенный п. 3.1.25. Договора, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 5 (пяти) % от цены Договора.

8.11. Убытки, причиненные по вине Подрядчика Заказчику и/или третьим лицам в ходе исполнения Договора, полностью возмещаются Подрядчиком. В случае если убытки превышают размер неустоек (штрафов, пеней) по Договору, убытки возмещаются сверх неустоек (штрафов, пеней), установленных Договором.

8.12. Неустойки (штрафы, пени) по Договору начисляются при условии выставления письменного требования виновной Стороне. Уплата неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору не освобождает Стороны от исполнения обязательств.

8.13. Подрядчик несёт ответственность за наличие, исправность, правильное применение и хранение на объектах необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений.

- Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войны, гражданских волнений, эпидемий, блокады, эмбарго, пожара, землетрясения, наводнения и других природных стихийных бедствий, а также издания актов государственных органов.

9.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору. Неизвещение или несвоевременное извещение лишает Сторону ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на случаи, освобождающие от ответственности.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 15 (пятнадцати) и более календарных дней, Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

- Порядок разрешения споров

10.1. Все споры, возникающие при исполнении Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 5 (пять) рабочих дней с даты получения претензии.

10.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Липецкой области.

- Порядок внесения изменений, дополнений в Договор

и его расторжения

11.1. В Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

11.2. Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Договором.

11.3. Односторонний внесудебный отказ от исполнения Договора (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускается в случае существенного нарушения Договора Сторонами.

11.3.1. Нарушение Договора Подрядчиком предполагается существенным в случаях:

а) выполнения работ ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

б) просрочки в выполнении работ свыше 10 (десяти) календарных дней, относительно сроков, установленных Договором.

11.3.2. При расторжении Договора в случаях, предусмотренных п. 11.3.1. Договора, Заказчик не возмещает Подрядчику понесенные в связи с таким расторжением убытки, а Подрядчик обязан по первому требованию Заказчика оплатить понесенные Заказчиком убытки.

11.3.3. Сторона, решившая расторгнуть Договор в случае существенного нарушения Договора, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть Договор другой Стороне не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении.

11.4. Заказчик имеет право в любое время, письменно предупредив Подрядчика за 10 (десять) календарных дней, расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, возместив Подрядчику стоимость фактически выполненных работ.

- Срок действия Договора

12.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств и окончания взаиморасчетов.

- Прочие условия

13.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, адреса и банковских реквизитов, она обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения изменений известить об этом другую Сторону.

13.2. Договор, акты, письма, уведомления и иная документация направляется в оригиналах по адресам, указанным в разделе 14 Договора.

Копии документов, пересылаемых по электронной почте (по адресам e-mail, указанным в разделе 14 Договора), факсом (по номеру, указанному в разделе 14 Договора), признаются Сторонами имеющими юридическую силу до замены их оригиналами.

13.3. Стороны обязуются сообщать друг другу обо всех случаях взлома или иного несанкционированного доступа к их электронным почтовым ящикам. В отсутствие такого уведомления исполнение, произведенное Стороной Договора, признается надлежащим и лишает другую Сторону права ссылаться на указанные обстоятельства.

13.4. Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.

13.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.

13.6. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1 - Перечень работ.

Приложение №2 – Форма акта приема-передачи систем в эксплуатацию.

Приложение №3 - Смета.

Приложение №4 - Образец счета.

- Адреса и реквизиты Сторон

| Заказчик: АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» ИНН 4826052440 КПП 480201001 398010, Липецкая область, Грязинский район, город Грязи, территория ОЭЗ ППТ Липецк, стр. 4 р/с 40702810635000014216 Липецкое отделение №8593 ПАО СБЕРБАНК к/с 30101810800000000604 БИК 044206604 Тел./факс: /4742/ 51-51-80 E-mail: info@sezlipetsk.ru | - Подрядчик: |
| --- | --- |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» | ___________________ |
| _____________________ | ___________________ |

Приложение №1

к договору № _______________

от «____» ______________20__г.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

- Работы, выполняемые в здании административно-делового центра (АДЦ-1), расположенного по адресу: Липецкая область, Грязинский район, город Грязи, территория ОЭЗ ППТ Липецк, стр. 4а

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Демонтаж элементов СПА |  |  |  |
| 1.1 | ДЕМОНТАЖ Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | шт | 2,00 |
| 1.2 | ДЕМОНТАЖ Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 160,00 |
| 1.3 | ДЕМОНТАЖ Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | шт | 9,00 |
| 1.4 | ДЕМОНТАЖ Транспарант световой (табло) | шт | 18,00 |
| Раздел 2. Автоматическая установка пожарной сигнализации |  |  |  |
| 2.1 | Монтаж. Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | шт | 1,00 |
| 2.2 | Монтаж. Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-6, СК-6, С-8, СК-8 | шт | 2,00 |
| 2.3 | Монтаж. Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | шт | 1,00 |
| 2.4 | Монтаж. Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-6, СК-6, С-8, СК-8 | шт | 2,00 |
| 2.5 | Монтаж. Пульт или табло с количеством сигналов: свыше 20 до 30 | шт | 1,00 |
| 2.6 | Монтаж. Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: 100 | шт | 1,00 |
| 2.7 | Монтаж. Прибор или аппарат (на DIN рейку) | шт | 2,00 |
| 2.8 | Монтаж. Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча | шт | 3,00 |
| 2.9 | Монтаж. Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | шт | 10,00 |
| 2.10 | Монтаж. Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 119,00 |
| 2.11 | Монтаж. Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | шт | 13,00 |
| 2.12 | Монтаж. Извещатель ПС автоматический: тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (ЗИП 2шт.) | шт | 4,00 |
| 2.13 | Монтаж. Конструкция для установки извещателя | шт | 119,00 |
| 2.14 | Монтаж. Транспарант световой (табло) | шт | 15,00 |
| Раздел 3. Огнестойкая кабельная линия КЛ-ПР "Промрукав" СПС |  |  |  |
| 3.1 | Монтаж. Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 3,36 |
| 3.2 | Монтаж. Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (высота выше 2 м) | 100 м | 17,05 |
| 3.3 | Монтаж. Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 4,26 |
| 3.4 | Монтаж. Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 3,36 |
| 3.5 | Монтаж. Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (высота выше 2 м) | 100 м | 17,05 |
| 3.6 | Монтаж. Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 4,26 |
| 3.7 | Герметизация проходов кабеля пеной | шт | 9,00 |
| Раздел 4. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре |  |  |  |
| 4.1 | Монтаж. Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей | шт | 1,00 |
| 4.2 | Монтаж. Аппарат настольный, масса: до 0,015 т | шт | 1,00 |
| 4.3 | Монтаж. Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | шт | 117,00 |
| 4.4 | Монтаж. Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-6, СК-6, С-8, СК-8 | шт | 2,00 |
| Раздел 5. Огнестойкая кабельная линия КЛ-ПР "Промрукав" СОУЭ |  |  |  |
| 5.1 | Монтаж. Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (высота выше 2 м) | 100 м | 9,24 |
| 5.2 | Монтаж. Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 2,31 |
| 5.3 | Монтаж. Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (высота выше 2 м) | 100 м | 9,24 |
| 5.4 | Монтаж. Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 2,31 |
| 5.5 | Монтаж. Герметизация проходов | шт | 4,00 |
| Раздел 6. Электроснабжение |  |  |  |
| 6.1 | Монтаж. Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1,00 |
| Раздел 7. Огнестойкая кабельная линия КЛ-ПР "Промрукав" Электроснабжения |  |  |  |
| 7.1 | Монтаж. Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 0,70 |
| 7.2 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0,70 |
| 7.3 | Монтаж. Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (высота выше 2 м) | 100 м | 1,92 |
| 7.4 | Монтаж. Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0,48 |
| 7.5 | Монтаж. Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (высота выше 2 м) | 100 м | 1,86 |
| 7.6 | Монтаж. Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0,47 |
| 7.7 | Герметизация проходов | шт | 1,00 |
| Раздел 8. Прочие работы |  |  |  |
| 8.1 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 32 мм | 100 отверстий | 1,18 |
| 8.2 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 110 мм | 100 отверстий | 0,27 |
| 8.3 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм | 100 шт | 0,08 |
| 8.4 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м | 0,13 |
| Раздел 9. ПНР |  |  |  |
| 9.1 | Пуско-наладочные работы и настройка. Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 | система | 3,00 |
| 9.2 | Пуско-наладочные работы и настройка. Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10 | система | 1,00 |
| 9.3 | Пуско-наладочные работы и настройка. Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 20 | система | 1,00 |
| Раздел 10. Электромонтажные работы |  |  |  |
| 10.1 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м | измерение | 51,00 |
| 10.2 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0,18 |
| 10.3 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | шт | 3,00 |

- Работы, выполняемые в здании административно-делового центра (АДЦ-2), расположенного по адресу: Липецкая область, Грязинский район, город Грязи, территория ОЭЗ ППТ Липецк, стр. 4

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Демонтаж элементов СПА |  |  |  |
| 1.1 | ДЕМОНТАЖ Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | шт | 13,00 |
| 1.2 | ДЕМОНТАЖ Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 315,00 |
| 1.3 | ДЕМОНТАЖ Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт | 18,00 |
| 1.4 | ДЕМОНТАЖ Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | шт | 9,00 |
| 1.5 | ДЕМОНТАЖ Транспарант световой (табло) | шт | 18,00 |
| Раздел 2. Автоматическая установка пожарной сигнализации |  |  |  |
| 2.1 | Монтаж. Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | шт | 1,00 |
| 2.2 | Монтаж. Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-6, СК-6, С-8, СК-8 | шт | 2,00 |
| 2.3 | Монтаж. Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | шт | 1,00 |
| 2.4 | Монтаж. Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-6, СК-6, С-8, СК-8 | шт | 2,00 |
| 2.5 | Монтаж. Пульт или табло с количеством сигналов: свыше 20 до 30 | шт | 1,00 |
| 2.6 | Монтаж. Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: 100 | шт | 1,00 |
| 2.7 | Монтаж. Прибор или аппарат (на DIN рейку) | шт | 2,00 |
| 2.8 | Монтаж. Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча | шт | 8,00 |
| 2.9 | Монтаж. Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | шт | 24,00 |
| 2.10 | Монтаж. Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 291,00 |
| 2.11 | Монтаж. Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | шт | 31,00 |
| 2.12 | Монтаж. Извещатель ПС автоматический: тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (ЗИП 2шт.) | шт | 21,00 |
| 2.13 | Монтаж. Конструкция для установки извещателя | шт | 97,00 |
| 2.14 | Монтаж. Устройство сигнально-блокировочное | шт | 52,00 |
| 2.15 | Монтаж. Транспарант световой (табло) | шт | 35,00 |
| Раздел 3. Огнестойкая кабельная линия КЛ-ПР "Промрукав" СПС |  |  |  |
| 3.1 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 40,98 |
| 3.2 | Монтаж. Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (высота выше 2 м) | 100 м | 3,38 |
| 3.3 | Монтаж. Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 3,38 |
| 3.4 | Монтаж. Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 42,64 |
| 3.5 | Монтаж. Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (высота выше 2 м) | 100 м | 3,51 |
| 3.6 | Монтаж. Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 3,51 |
| 3.7 | Герметизация проходов кабеля пеной | шт | 9,00 |
| 3.8 | Герметизация проходов | шт | 20,00 |
| Раздел 4. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре |  |  |  |
| 4.1 | Монтаж. Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей | шт | 1,00 |
| 4.2 | Монтаж. Аппарат настольный, масса: до 0,015 т | шт | 1,00 |
| 4.3 | Монтаж. Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | шт | 103,00 |
| 4.4 | Монтаж. Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-6, СК-6, С-8, СК-8 | шт | 2,00 |
| Раздел 5. Огнестойкая кабельная линия КЛ-ПР "Промрукав" СОУЭ |  |  |  |
| 5.1 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 9,46 |
| 5.2 | Монтаж. Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (высота выше 2 м) | 100 м | 2,65 |
| 5.3 | Монтаж. Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 2,65 |
| 5.4 | Монтаж. Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 9,84 |
| 5.5 | Монтаж. Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (высота выше 2 м) | 100 м | 2,65 |
| 5.6 | Монтаж. Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 2,65 |
| 5.7 | Герметизация проходов | шт | 6,00 |
| Раздел 6. Система автоматического газового пожаротушения помещения № 6 (Архив) |  |  |  |
| 6.1 | Монтаж машин и механизмов в помещении, масса машин и механизмов: 0,1 т | шт | 4,00 |
| 6.2 | Монтаж. Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий | шт | 4,00 |
| 6.3 | Монтаж. Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | шт | 4,00 |
| 6.4 | Монтаж. Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | шт | 1,00 |
| 6.5 | Монтаж. Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | шт | 1,00 |
| 6.6 | Монтаж. Пульт или табло с количеством сигналов: свыше 20 до 30 | шт | 1,00 |
| 6.7 | Монтаж. Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | шт | 1,00 |
| 6.8 | Монтаж. Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | шт | 1,00 |
| 6.9 | Монтаж. Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-6, СК-6, С-8, СК-8 | шт | 2,00 |
| 6.10 | Монтаж. Транспарант световой (табло) | шт | 3,00 |
| 6.11 | Монтаж. Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | шт | 1,00 |
| 6.12 | Монтаж. Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с изготовлением колец | 100 шт | 6,58 |
| 6.13 | Монтаж. Панели и переключатели измерительных цепей: резисторы и конденсаторы | шт | 6,00 |
| 6.14 | Монтаж. Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей | шт | 1,00 |
| Раздел 7. Огнестойкая кабельная линия КЛ-ПР "Промрукав" АГПТ помещения № 6(Архив) |  |  |  |
| 7.1 | Монтаж. Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0,41 |
| 7.2 | Монтаж. Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (высота выше 2 м) | 100 м | 0,41 |
| 7.3 | Монтаж. Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (высота выше 2 м) | 100 м | 0,41 |
| 7.4 | Монтаж. Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0,41 |
| 7.5 | Герметизация проходов | шт | 3,00 |
| Раздел 8. Электроснабжение |  |  |  |
| 8.1 | Монтаж. Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1,00 |
| 8.2 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 2,75 |
| Раздел 9. Огнестойкая кабельная линия КЛ-ПР "Промрукав" Электроснабжения |  |  |  |
| 9.1 | Монтаж. Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 2,75 |
| Раздел 10. Прочие работы |  |  |  |
| 10.1 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 32 мм | 100 отверстий | 2,14 |
| 10.2 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 110 мм | 100 отверстий | 0,55 |
| 10.3 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм | 100 шт | 0,16 |
| 10.4 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м | 0,25 |
| Раздел 11. ПНР |  |  |  |
| 11.1 | Пуско-наладочные работы и настройка. Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 | система | 6,00 |
| 11.2 | Пуско-наладочные работы и настройка. Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10 | система | 3,00 |
| 11.3 | Пуско-наладочные работы и настройка. Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 20 | система | 1,00 |
| Раздел 12. Электромонтажные работы |  |  |  |
| 12.1 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м | измерение | 63,00 |
| 12.2 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0,24 |
| 12.3 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | шт | 6,00 |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» | ___________________ |
| _____________________ | ___________________ |

Приложение №2

к договору № _______________

от «____» ______________20__г.

ФОРМА

АКТ

приема-передачи систем в эксплуатацию

Липецкая область, Грязинский район			                      «___»______________20__г.

Мы, ___________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________, действующего на основании ______________, с одной стороны и Акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк» (АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________, действующего на основании ___________, с другой стороны составили настоящий Акт о том, что Подрядчик передает, а Заказчик принимает в эксплуатацию следующие системы в соответствии с условиями Договора №_____ от _______:

| № п/п | Наименование системы |
| --- | --- |

Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых находится у Подрядчика, второй у Заказчика.

ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА:

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» | ___________________ |
| _____________________ | ___________________ |

Приложение №3

к договору № _______________

от «____» ______________20__г.

Смета

| №пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество (объем работ) | Цена, руб. на единицу измерения | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» | ___________________ |
| _____________________ | ___________________ |

Приложение №4

к договору № _______________

от «____» ______________20__г.

| Образец счета |  |
| --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сч. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Банк получателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИНН |  |  |  |  |  |  |  |  | КПП |  |  |  |  |  |  |  |  | Сч. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Получатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Счет на оплату № ______ от _________. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поставщик: |  |  |  | ИНН________, КПП ______, Наименование организации получателя________ , адрес организации ________, телефон организации __________, факс организации___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Покупатель: |  |  |  | ИНН________, КПП ______, Наименование организации получателя________ , адрес организации ________, телефон организации __________, факс организации___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сумма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | Выполненные работы по договору №_________ от ___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | Удержание аванса согласно п. ____ договора №_________ от ___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | Удержание в качестве обеспечения исполнения обязательств гарантийного срока согласно п. ___ договора №_________ от ___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого: Кроме того НДС: Всего к оплате: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего наименований пунктов ___, на сумму ________________ руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сумма прописью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель                                                Главный

организации    ___________ /_______/        бухгалтер   _____________ /__________/

(подпись)         (ФИО)                                      (подпись)             (ФИО)

_____________________________________________________________________________________________

ФОРМА СЧЕТА СОГЛАСОВАНА:

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» | ___________________ |
| _____________________ | ___________________ |

Указывается, если Подрядчик является плательщиком НДС.

Указывается если Исполнитель является плательщиком НДС.

Указывается если Исполнитель является плательщиком НДС.

Пункт указывается в случае выбора Подрядчиком первого варианта обеспечения исполнения обязательств.

Раздел указывается в случае выбора Подрядчиком первого варианта обеспечения исполнения обязательств.

Оформляется на этапе заключения договора с победителем конкурентной закупки.

Оформляется на этапе заключения договора с победителем конкурентной закупки.

Указывается, если Подрядчик является плательщиком НДС.